特别说明：请认真仔细阅读本标书的每一条款，回标时必须根据标书内容回答，凡未按照标书要求回答和提供资料者，将会作为废标处理。若有疑问，务必在回标前咨询壹基金公益基金会的相关人员。

深圳壹基金公益基金会

儿童受助信息系统集成项目招标

招标编号：2011110901

内容目录

第一部分------------------------------------------招标公告

第二部分------------------------------------------投标须知

第三部分------------------------------------------招标内容及技术要求

第四部分------------------------------------------评标标准及程序

第五部分------------------------------------------投标合同条款

第六部分------------------------------------------投标合同条款

第一部分

招标公告

深圳壹基金公益基金会（以下简称“壹基金”）就其所需的信息系统集成项目组织竞争性外包采购。欢迎符合资格要求，能提供优质售后服务的国内供应商参加投标。

- 招标项目的名称、内容、用途：

- 项目名称：壹基金儿童受助信息系统集成项目

- 采购方式：外包采购

- 项目内容：

壹基金儿童受助信息处理系统（含软硬件）一套

详见第三章   招标内容及技术要求

4.  项目实施地点：[   ]

5.  项目实施时间：[   ]

- 供应商资格要求：

- 必须遵守国家法律、法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录的。

- 企业具有独立的法人资格，较强的技术力量、较强软件开发和服务能力，经济实力和良好的财务状况的软件开发商；

- 具有软件企业资质，具有较强的本地化服务能力；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 获取招标文件

获取招标文件时间和方式：2011年11月21日起，至2011年11月28日止，深圳壹基金公益基金会官方网站http://www.onefoundation.cn发布，供免费下载。

- 投标答疑时间：

任何要求澄清或质疑招标文件内容的投标人，在2011年11月25日下午15：00参加壹基金电话会议，壹基金将在会议上统一进行澄清。

- 投标的时间及地点

- 投标响应文件递交截止时间：2011年11月28日，17:00止（北京时间）；

- 投标响应文件递交及开标地点：深圳壹基金公益基金会，深圳市福田区福强路4001号世纪工艺D馆401室 邮编518000；

- 须同时提交以下文件资料（须按以下顺序统一用A4纸装订，资料不齐将被拒绝接收），并满足本公告中对供应商的资格要求：

- 有效的工商营业执照副本原件（查看），复印件（加盖公章）；

- 有效的税务登记证副本原件（查看），复印件（加盖公章）；

- 提供具软件开发资质的相关证明文件原件（查看），复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件（查看），复印件（加盖公章）；

- 经资格审查合格的报名供应商获取招标文件后，不得无故放弃投标，确有特殊情况不能参加投标的，应在投标截止日2天前以书面形式陈述原因，以（信函、传真加盖投标单位公章）等方式通知壹基金，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

- 壹基金联系方式。

采购人名称：壹基金儿童发展部

采购单位联系人：姚遥

采购单位联系电话：0755-2390 1532

采购单位联系人邮箱地址：yaoyao@one-foundation.com

- 本次招标项目相关信息发布媒体：

壹基金官方网站：http://www.onefoundation.cn

十、本招标文件的解释权归壹基金所有。

深圳壹基金公益基金会

2011年11月21日

第二部分

投标须知

在准备投标前，请所有投标人仔细阅读投标须知。这些要求为所有投标人投标时应该遵循的条款，任何未遵循这些指令而提交的标书均被认定不完整及不符合要求从而被拒绝投标。

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的软件和服务。

- 定义

- “需方”系指壹基金。

- “投标方”系指向需方提交投标响应文件的供应商。

- “软件和服务”系指按招标文件要求的软件和服务。

- 供应商的资格要求

    - 必须遵守国家法律、法规，具有良好的信誉、商业道德及售后服务能力，没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录的。

    - 企业具有独立的法人资格，较强的技术力量、较强软件开发和服务能力，经济实力和良好的财务状况的软件开发商。

    - 具有软件企业资质。

    - 法律、行政法规规定的其他条件；

- 相关费用

投标方需自行承担与投标响应有关的全部费用,并且费用和竞标过程及结果无关。

- 投标报价

- 投标报价以人民币为结算货币。

- 投标响应方应按招标文件的要求认真填写相应材料，投标响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；金额数值小数点之后的数字将一律四舍五入到整数位.

- 谈判文件的组成

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 商务文件包括：

- 投标函；

- 初次报价表；

- 法定代表人授权书；

- 有效的营业执照复印件；

- 有效的税务登记证复印件；

- 投标人的基本情况介绍；

- 提供的售后服务内容的整体情况售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容；

- 质保期满后服务价格计算方式；（并保证五年内不变）

- 针对本项目为招标人提供的其他优惠条件；

- 针对本项目的培训计划；

- 商务偏离表；

- 谈判文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

- 技术文件包括：

- 针对本次招标项目的软件开发方案，所选技术架构合理性优越性说明。

- 投标产品技术参数及配置响应情况说明（投标企业应详细对照所投标项的技术要求，对所投产品的技术参数及配置逐项予以说明）

- 技术偏离表;

- 具体实施本项目的实施方案和时间表；

- 提供本软件产品的验收标准、检测方法等；

- 投标文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料；

- 投标响应文件的签署和份数

- 投标响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标响应文件的装订顺序应按投标须知第六条所叙顺序装订。

- 装订好的投标响应文件应该在首页加盖公章并加盖骑缝章，并由投标人的法定代表人或者其授权人在投标响应文件首页签字。

- 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成，并应分开装订成册。投标文件一正本两副本。如投标人不按上述规定制作投标文件的 ，将被拒绝投标。

- 投标响应文件的递交

- 投标响应文件需装订成册并加以密封，并在封袋上写明：

投标方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。投标文件应一式二份（正副本各一份），密封封装在信封内，并在封口处加盖公章，按照招标要求投寄或交至以下指定地址，封装表面应注明以下地址及文字：

致： 深圳壹基金公益基金会儿童发展部姚遥

地址：深圳市福强路4001号世纪工艺广场D馆401壹基金公益基金会儿童发展部

投标人名称：

项目名称：儿童受助信息系统集成项目招标

招标编号：2011110901

- 如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的补充和修改

投标响应截止时间前，投标方可以书面向需方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

- 招标方接受投标文件时间

招标方于投标截止时间前半小时内接受投标标书。

- 投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 无效投标文件

- 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

- 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

- 以非纸质文件形式提交的投标文件；

- 投标方未能提供合格的资格文件；

- 与招标文件有重大偏离的投标响应文件；

- 未经适当授权，投标人不得对投标文件进行涂改或涂抹；

- 未装订、未密封、未有效授权；

- 投标方授权代表未提供相应身份证明的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

- 本招标文件其他地方明确予以规定的。

- 投标有效期

投标文件应在截标日期后60天内保持有效。

- 标前会议、答疑和补遗

投标人可于投标截止日三天前对招标文件的疑问以书面形式发给壹基金招标人代表并注明抄送下述壹基金招标人代表联系人，若有需要，壹基金将会在招标截止日之前二天发出招标文件补遗。补遗和电话答疑会同时发给所有投标人，但除非壹基金用补遗的形式对招标文件进行补充，任何书面或口头的回答均不构成对招标文件的修改。

投标人如对招标文件有任何疑问，可致电以下壹基金招标人代表的联系人：

| 业务相关： | 姚遥 | 0755-2390 1532 | yaoyao@one-foundation.com |
| --- | --- | --- | --- |

- 替代建议

投标书应严格按照壹基金招标要求准备。如果有任何替代方案，投标人应做一份补充建议书。相关的样品（如有）或技术细节应一并提交给壹基金进行评审。

- 中标通知

不论投标是否被接受，投标人均会得到书面的通知。一旦中标方收到壹基金授权人签署的中标通知书，即代表对双方已构成具有法律效力的合同约束关系。

- 特别声明：

- 本项目将采用最优评标价法确定成交供应商。

- 参见第四部分：评标标准和程序

第三部分

# 招标内容及技术要求

- 说明

- 本招标文件所提出的软件技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，中标方应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与中标方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 中标方所提供产品应包含应用软件以及软件能够顺畅运行所需的硬件平台。

- 项目周期和服务要求：

- 项目周期: 中标方在合同签订之后,两个月内应能够提供系统上线.

- 售后服务要求：

①质保期不少于一年，并提供7*24小时技术支持售后服务。

②保修期内，软件的升级维护均为免费。技术专员提供网络在线以及现场技术支持。

③应提供需求变更、升级方面的技术支持服务。

- 验收

- 中标方应提供软件的有效检验材料，经需方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。需方对软件验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标方必须予以解决，并负担由此给需方造成的损失，直到验收合格为止，如迟迟无法验收合格，需方有权解除该项下信息系统集成项目合同。

- 投标方应于投标书中提供验收标准和检测办法，并在验收中提供需方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经需方确认后作为验收的依据。

- 投标单位必须向需方提供本委托开发项目所有软件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的产品一些方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标单位有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得需方同意后付诸实施。

6. 培训要求

中标单位应负责对需方单位人员进行现场培训，帮助需方掌握和具备有效使用系统的能力。中标单位必须提供完整详细的操作培训资料，制定培训计划，配合需方完成对软件系统用户的操作培训。

三、付款方式：

1、合同签订后的七日内，预付合同总金额的30%，

2、软件安装调试并对用户进行集中统一的操作培训，经双方确认验收合格后七日内支付项目总金额的65%。

3、在履行完成一年免费售后服务后，经双方确认验收合格七日内将余款付清。

    - 技术要求及参数

2、	支持多种安全可靠技术保障等等

（一）软件具体要求：

参见附件一《壹基金儿童救助信息系统招标要求》。

第四部分

评标标准和程序

一、最优评标价法

总则

本次评标采取最优评标价法。在全部满足招标文件实质性要求的前提下，评标小组根据投标方所提供技术方案中技术架构的可扩展性，采用技术的先进性，开发交付的时间，运行维护服务的内容和周期以及综合报价等因素做综合考评。

二、成交通知

- 招投标结束后束后，壹基金在官网上发布有条件中标公告，公告5个工作日内如无投标响应方质疑，由壹基金确认中标。如有恶意质疑、投诉，且导致签订合同的期限延期的，壹基金将依法追究其法律责任。

- 中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

七、合同授予

（一）签订合同

1.需方与中标方应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订委托开发合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第五部分

合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（委托方）

乙方：（开发方）

甲、乙双方根据壹基金儿童受助信息集成系统项目竞争性招投标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1. 项目名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所开发的软件或其任何相关产品均不侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

软件著作权归属，乙方同意甲方拥有其为本项目开发的软件著作权。

六、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的项目，应由乙方直接负责开发，不得转委托给他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的开发项目全部或部分分包给他人；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、开发期、交货方式及交货地点

1. 开发期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供其开发的软件。

2. 乙方提供的开发的软件在质保期内因软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该软件产品的间接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对软件产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的软件产品免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的软件产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。软件产品提交后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付软件产品前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随软件产品交甲方。

3. 甲方对乙方提供的软件产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的软件产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用

由乙方负

责。

十四、软件产品交付

1. 乙方应在软件产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证软件产品安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于软件产品内。

3. 乙方在软件产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 软件产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 软件产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方软件产品已送达。

6．将软件产品拷贝5份，每一份由一张光盘记载，并交付至甲方。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收软件产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付软件产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的软件产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该软件产品，乙方愿意更换软件产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换软件产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续40天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方另行签订书面补充协议。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

# 第六部分

# 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，招标文件中要求，但未提供格式的，须由投标人自行制作。

附件1：

投  标  函

致深圳壹基金公益基金会：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （招标项目名称）（括号内填项目编号）   招标的有关活动，进行投标。为此声明如下：

1、 按照招标文件要求制作并提交规定的投标文件正本一套，副本两套。

2、 本次投标的总报价为：人民币               元整（￥        元）。

工程项目负责人：        ；职务：        。

3、 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、 保证严格执行甲、乙双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

5、 投标人已详细审查全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、 本投标书对招标文件要求的偏离或保留均已在投标书第   页，第   条中明示或在投标偏离表中明示。

8、 本投标自开标之日起  60 个工作日内有效。

9、 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件2：

初次报价表

招标项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价（大写）： ￥： |  |  |  |

注：初次报价表上的价格应包括项目费用包括项目实施所需的工时费、服务费、差旅、安装调试费、验收、培训及其他一切费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件4：

法定代表人授权委托书

致深圳壹基金公益基金会：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。授权期间为[  ]到[   ]

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：_    __

身份证号码：                          职务：____

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本法定代表人授权书正本一式二份，商务标正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

附件5：

企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章，原件备查）；

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、企业荣誉是     年1月1日至今由行政部门颁发的荣誉证书

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件6：

企业业绩情况

注：、企业业绩是指投标人     年1月1日至今            (复印件并加盖公章）；

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件7：

商务偏离表

招标项目名称：                             招标编号：

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。此表可在不改变格式的情况下自行制作

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件8：

项目实施方案

招标项目名称：                             招标编号：

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件9：

技术资料

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件10

报价格式

深圳壹基金公益基金会

儿童受助信息数据库价目表

致：深圳壹基金公益基金会

按照儿童受助信息数据库清单人民币(大写)__________________元(小写￥_______________)的金额，并按招标文件内要求履行深圳壹基金公益基金会儿童受助信息数据库报价及服务项目。

- 制定和执行一份正式的合同文件，本投标书连同贵方中标通知书，将构成对我们双方有约束力的合同。

- 我们理解贵方并非一定接受最低标价的投标书。

年_________月________日

签字：_______________________职务：______________________

经法定代表人或被适当授权的代表（附授权书）代表_____________________________________（公司名称）（盖章）签署投标书

(用正楷填写)

地址：____________________________________________________________

证人：____________签名：___________________

本报价书不得重新打印或涂改，否则作为废标。